Додаток

до рішення селищної ради

від 10 лютого 2021 року

№ 291-4/VIIІ

ЗВІТ

про виконання Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства Царичанської селищної ради

за 2017-2020 роки

Головною метою реалізації Програми є визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів  і національних стандартів.

Протягом 2017 року галуззю житлово-комунального господарства забезпечено функціонування всіх об'єктів життєдіяльності населення.

У 2017 році на виконання спільних заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Царичанської селищної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 26.01.2017 № 374-19/VІІ надано фінансову підтримку КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР у сумі 70,0 тис. грн., які було використано для виплати заробітної плати з нарахуваннями.

Житловий фонд району налічує 40 багатоквартирних будинки, 13  із них   функціонує  на  засадах об’єднання   співвласників   багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що становить 33,0 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду, або 691 квартиру, загальною площею 34,06281тис.кв.метрів. Протягом звітного періоду створено два ОСББ ("Гроно Царичанки" та ("Царичани 85 б" ).

Для нарощення темпів введення в експлуатацію житла та поліпшення житлових умов у 2017 році було завершено проведення підрядною  організацією,  визначеною  управлінням капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації,  реконструкції двоповерхової будівлі аптеки в смт Царичанка під 10-ти квартирний житловий будинок площею 615,7 кв.м для учасників АТО та сімей, члени яких перебувають на квартирному обліку (проект "Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії,12 в смт Царичанка Дніпропетровської області").

Царичанською селищною радою було виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівель та прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків у смт Царичанка по вулиці Квартал Слави, буд. 2 (48 849,65 грн.); вулиці Царичанській, буд. 46 (54 669,38 грн) та Царичанській, буд. 48 (54669,38). По перерахованих об’єктах були отримані позитивні експертні звіти по розгляду кошторисної частини проектної документації у цінах 2017 року, їх загальна кошторисна вартість  становила 668,615 тис. грн, 731,350 тис. грн та 731,350 тис. грн відповідно).

Для забезпечення дозвілля дітей та їх всебічного розвитку було придбано 8 комплектів дитячих ігрових майданчиків, які були встановлені на території смт Царичанка та старостинських округах громади загальною вартістю 236 849 гривень. Також проведена інвентаризація та паспортизація ігрових майданчиків громади на суму 42 950 гривень.

Для збирання твердих побутових відходів були закуплені сміттєві контейнери загальною вартістю 54,0 тис. гривень.

Протягом березня – листопада 2017 року працівниками з благоустрою здійснювалися комплексні заходи з упорядкування та приведення до належного естетичного та санітарного стану  території громади, об’єктів масового перебування та відпочинку населення, територій, закріплених за підприємствами, організаціями та установами. Закуплено господарський інвентар, фарбу для проведення косметичного ремонту пам'ятників та меморіальних знаків (39 674,74 грн.), кирпич для ремонту меморіалу в с. Михайлівка (5355 грн.), вапно (15 000,0 грн.), матеріали для ремонту ігрових дитячих майданчиків в с. Дубове та с. Прядівка (8405,47 грн.), господарчі товари (1881,35 грн.), бензин (16 616,52 грн.), масло (240 грн.).

Крім того, організовувалося виконання заходів з приведення до належного санітарного стану смуг відведення автомобільних доріг у межах та за межами населених пунктів.

Постійно проводились роботи зі скошування карантинних бур'янів та порослі (41 958 грн.).

Для проведення робіт з благоустрою території за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (90,0 тис. грн.), в т.ч. власні кошти (58,0 тис.грн.) був придбаний Міні-трактор МТЗ 132 Н «Беларус» з навісним пристроєм та бульдозерним обладнанням (12,8 тис. грн.) (розчищення від снігу тротуарів, пішохідної зони, механізоване підмітання, скошування трави). Також мультисистема «Протон» (кущоріз) вартістю 7800 гривень для обрізки гілля дерев, бензокоси (8 600 грн.), запасні частини до бензокос (14 082 грн.) і бензопил (7831 грн.).

Для облаштування парків, скверів, площ, клумб, зелених зон та місць для відпочинку громадян були закуплені розсада декоративних квітів (3 000 грн.), багаторічні насадження (70 946 грн.).

Для забезпечення санітарно-гігієнічних норм під час проведення масових заходів на території Царичанської селищної ради були закуплені біотуалети (28 877 грн.).

Також здійснювалися заходи по приведенню до належного санітарного стану та естетичного вигляду територій кладовищ громади, а саме були встановлені комплекти огорожі на кладовищі в с. Бабайківка (88 324 грн.),                  с. Михайлівка (53 101 грн.), с. Прядівка (251 123,0 грн.), с. Селянівка (33 905 грн.), с. Преображенка (48 150 грн.), с. Калинівка (16 816 грн.), смт Царичанка пров. Приорільський (79 904 грн.), дерев'яні лави (6 шт.) та дерев'яну вбиральню на центральному кладовищі в смт Царичанка (11 300 грн.).

З метою задоволення суспільних потреб громади та її мешканців, а також створення комфортних умов для очікування громадського автотранспорту були встановлені зупинки (автопавільйони) в смт Царичанка (21 018 грн.),                     с. Прядівка (21 018 грн.), смт Царичанка (33 500 грн.).

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад було реалізовано 8 проектів з розширення мережі вуличного освітлення, а саме:

проект  "Реконструкція вуличного  освітлення с. Гнатівка вул. Панікахи  Царичанського району Дніпропетровської області", протяжністю 1,6 км                        (208,0 тис. грн – загальна кошторисна вартість, 188,9 тис. грн - субвенція, 19,1 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція вуличного  освітлення с. Гнатівка вул. Центральна Царичанського району Дніпропетровської області", протяжністю 1,44 км                        (262,5 тис. грн – загальна кошторисна вартість, 243,9 тис. грн - субвенція, 18,6 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція мережі вуличного освітлення центральної частини с. Юр'ївка  Царичанського району Дніпропетровської  області", протяжністю 4,7 км  (загальна кошторисна вартість 873,6 тис. грн, 793,7 тис. грн - субвенція, 79,9 тис. грн – місцевий бюджет);с.

проект "Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Бабайківка,                 вул. Центральна Царичанського району Дніпропетровської області", протяжністю 1,4 км (загальна кошторисна вартість – 245,6 тис. грн,                        232,9 тис. грн - субвенція, 12,7 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція вуличного освітлення центральної частини                      с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області", протяжністю 2,0 км (загальна кошторисна вартість 701,6 тис. грн, 680,5 тис. грн - субвенція, 21,1 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція вуличного освітлення с. Михайлівка вул. Вороного Царичанського  району Дніпропетровської області", протяжністю 2,4 км (загальна кошторисна вартість 328,7 тис. грн, 301,0 тис. грн - субвенція, 27,7 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Івано-Яризівка, вулиці Автомобільної Царичанського району Дніпропетровської області", протяжністю 1,5 км (загальна кошторисна вартість – 238,6 тис. грн,                     220,9 тис. грн - субвенція, 17,7 тис. грн – місцевий бюджет);

проект "Реконструкція мережі вуличного освітлення вул. Гагаріна, Надхівська, Горького у  с. Преображенка  Царичанського району Дніпропетровської  області", протяжністю 2,6 км (загальна кошторисна вартість – 679,9 тис.грн, 636,0 тис.грн - субвенція,  43,9 тис. грн – місцевий бюджет).

Загальна протяжність мережі вуличного освітлення збільшилася на 17,64 км, що становить 322 світлоточки.

Також здійснювались роботи з обслуговування та ремонту існуючих мереж освітлення, були закуплені електротовари для забезпечення їх безперебійного функціонування (90 115,36 грн.) і залучені послуги автовишка (33 844,70 грн.).

У 2017 році у населених пунктах громади постійно здійснювалася розчистка вулиць і доріг від снігових заметів (послуги з розгортання снігу 54 846,05 грн.), забезпечувалася безперешкодна робота громадського транспорту,  доступ людей до робочих місць, об’єктів громадського харчування та медичного обслуговування. Крім того, не  було обмежено рух автомобільного транспорту до жодного населеного пункту. Для приготування протиожеледної суміші була закуплена сіль на суму 26 200 гривень.

Всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури та спорту, підприємства та організації Царичанської об'єднаної територіальної громади вчасно були підготовлені до нового опалювального періоду 2017-2018 років, прийняте відповідне розпорядження голови виконавчого комітету.

Для покращення та розвитку системи питного водопостачання населених пунктів громади виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво водопровідних мереж загальною протяжністю 3,152 км та облаштування двох водонапірних башт системи Рожновського за проектами "Реконструкція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка   Царичанського  району Дніпропетровської області" та "Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області", загальною кошторисною вартістю 1464,3 тис. грн та 1372,2 тис. грн відповідно. Останній, вже в 2017 році, був реалізований за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

У 2017 році капітальний ремонт доріг комунальної власності на території Царичанської ОТГ проводився лише департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету по проектах:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Робочої, смт Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисною вартістю 3141,421 тис. грн. протяжністю 1,054 км;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська,                                с Бабайківка, Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисною вартістю 2639,036 тис. грн. протяжністю 1,168 км;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Мечнікова, с Прядівка, Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисною вартістю 4399,919 тис. грн. протяжністю 1,822 км;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Соборної,                           смт Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисною вартістю 8195,484 тис. грн. протяжністю 3,077 км.

Для збереження існуючої вулично-дорожньої мережі та підвищення якості дорожнього полотна проїзної частини дороги з ціллю забезпечення безпечного руху транспорту по вулицях громади за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад були реалізовані проекти:

"Капітальний ремонт дороги по вулиці Транспортна у смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області" на суму 1062,041 тис. грн протяжністю 0,62 км;

"Капітальний ремонт дороги с. Прядівка по вул. Гагаріна Царичанського району Дніпропетровської області" на суму   430,218 тис. грн протяжністю 0,211 км;

"Капітальний ремонт дороги с. Преображенка  по вул. Молодіжна  Царичанського району Дніпропетровської області"  на суму 539,773 тис. грн. протяжністю 0,230 км.

Також за рахунок коштів місцевого бюджету було виготовлено проектно-кошторисні документації для проведення капітального ремонту дороги по вул. Покровська (14 776,0 грн.), вул. Гагаріна (10 051,0 грн.), центр. частина (175 848,2 грн.) в с. Прядівка, по вул. Продольна (12 423,0 грн.), вул. Молодіжна (10 051,0 грн.), вул. Зелена (12 423,0 грн.) в  с. Преображенка, по вул. Прибережна (25 789,0 грн.), вул. Театральна (89 815,0 грн.), вул. Передова (22 896,0 грн.), вул. Театральна (17 344,0 грн.) в с. Бабайківка.

За рахунок коштів місцевого бюджету був проведений поточний ремонт доріг комунальної власності, а саме здійснена відсипка щебнем, вирівнювання основи дороги верхнього шару покриття в смт Царичанка по вул. Замкова, пров. Глинище, вул. Календюка № 22-28, вул. Бутенко; в с. Прядівка під'їзд до центрального кладовища; в с. Гнатівка під`їзд до кладовища; в с Михайлівка під`їзд до кладовища; в с. Бабайківка вул. Театральна, вул. Лугова, вул. Затишна; в с. Преображенка вул. Проїзна, вул. Театральна; в с. Новостроївка вул. Новостроївська, вул. Виришальна, вул. Роздольна; в с. Кущівка вул. Новоселівська загальною вартістю 297 288,00 грн. Також здійснено улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг смт Царичанка по вул. Нагірна, вул. Службова, вул. Шевченка № 1-№ 7а, вул. Кірова № 21-№ 35, вул. Першотравнева, вул. Театральна, вул. Царичанська № 35-№ 45, вул. Театральна № 1-№ 17, пл. Центральна на загальну суму 129 576,00 грн.; поточний ремонт дороги улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гранвідсіву та щебеню вул. Шевченка в с. Прядівка (5894,16 грн.).

З метою дотримання вимог Кодексу газорозподільних систем та на вимогу оператора мережі розподілу ТОВ «Дніпропетровськгаз» Царичанською селищною радою було виготовлено проектно-кошторисні документації з реконструкції системи газопостачання адмінбудівлі смт Царичанка (10048,61 грн.), с. Бабайківка (10048,61 грн.) та с. Михайлівка (10048,61 грн.).

У 2018 році на виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Царичанської селищної ради на 2017-2020 роки з місцевого бюджету було виділено коштів в сумі 160,0 тис.грн., а саме було передано з селищного бюджету районному бюджету на поліпшення фінансового стану КП «Царичанське ВОЖКГ» , яка використана  для виплати заробітної плати з нарахуваннями.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2018 рік склали 2558,5 тис. гривень.

Житловий фонд району налічує 40 багатоквартирних будинків, 13  із них   функціонує  на  засадах об’єднання   співвласників   багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що становить 33,0 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду.

Для покращення умов утримання та управління багатоквартирними житловими будинками та прибудинковими територіями було проведено капітальний ремонт покрівель та прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків у смт Царичанка по вулиці Царичанській, 46;                      Квартал Слави, 2 та Царичанській, 48 (їх кошторисна вартість у цінах 2018 року  – 731,4 тис. грн, 755,8 тис. грн та 761,7 тис. грн відповідно). У 2018 році на останні два будинки виділено по 1169,3 тис. грн з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласний, місцевий бюджети.

Для забезпечення дозвілля дітей та їх всебічного розвитку було придбано дитячий ігровий майданчик, який був встановлено в Михайлівському старостинському округу с. Гнатівка загальною вартістю 45,0 тис. гривень.

Для збирання твердих побутових відходів були закуплені три контейнери загальною вартістю 15,0 тис. гривень.

Заходи з комплексного благоустрою місць загального користування громади здійснювалися як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного її мешканця. Постійно проводилось скошування карантинних бур'янів та порослі. Для облаштування парків, скверів, площ, клумб, зелених зон та місць для відпочинку громадян були закуплені розсада декоративних квітів (650 штук 6,5 тис.грн.), багаторічні насадження (270 штук 7,8 тис.грн.) на загальну суму 14,250 тис. гривень.

Для проведення робіт з благоустрою території за рахунок коштів місцевого бюджету були придбані мотокоси (5 500 грн.), запасні частини до бензокос і бензопил (19,3 тис. грн.), паливно-мастильні матеріали (33,0 тис. грн.).

Також здійснювались роботи з обслуговування та ремонту існуючих мереж освітлення, були закуплені електротовари для забезпечення їх безперебійного функціонування (128,3 тис. грн.) і залучені послуги автовишки (49,2 тис. грн.), проведена заміна приладів обліку мереж зовнішнього освітлення (2,6 тис. грн.) та послуги приєднання до електричних мереж (44,6 тис. грн.).

З метою доукомплектування пам'ятника засновникам Царичанки Г.Сало та О. Кочерзі на центральній площі смт Царичанка був придбаний оздоблювальний елемент – скульптура «Герб Царичанської селищної ради» вартістю 16,5 тис. гривень.

Для проведення робіт з благоустрою території центральної частини селища Царичанка був придбаний велисопед триколісний вантажний за кошти місцевого бюджету в сумі 16,0 тис. гривень, в т.ч. за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі 12,5 тис. гривень.

Також здійснювалися заходи по приведенню до належного санітарного стану та естетичного вигляду територій кладовищ громади, а саме були придбані комплекти паркану на кладовища в смт. Царичанка пров. Зелений (74,7 тис. грн.), с. Селянівка вул. Степова (118,4 тис. грн), с. Турове вул. Приорільська (46,6 тис. грн.), с. Новостроївка вул. Царичанська (59,5 тис. грн.), с. Гнатівка центр (83,7 тис. грн.), с. Юр`ївка (52,7 тис. грн.), с. Прядівка (56,1 тис. грн.), с. Преображенка (74,3 тис. грн.).

Для комфортного облаштування місць висадки та посадки пасажирів, які користуються послугами громадського транспорту були закуплені три автобусні зупинки на суму 69,2 тис. гривень (центр с. Прядівка, центр                         с. Новостроївка, с. Дубове вул. Чкалова).

У 2018 році була розширена та модернізована мережа зовнішнього освітлення Царичанської громади, а саме за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад було реалізовано 2 проекти з розширення мережі вуличного освітлення:

«Реконструкція елементів благоустрою - мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова в с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисна вартість 712,306 тис. грн. протяжність 1,943 км;

«Реконструкція елементів благоустрою - мережі вуличного освітлення по вул. Березівська в с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області» кошторисна вартість 653,633 тис. грн. протяжність 1,941 км.

На виготовлення проектно-кошторисної документації по вищезазначених проектах з місцевого бюджету витрачено 124,4 тис. гривень.

Також виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт по проекту: «Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітленння смт Царичанка вул. 14 Гвардійської дивізії Царичанського району Дніпропетровської області»  - 61,5 тис. гривень.

Її загальна протяжність станом на 01.01.2019 року близько 39,589 км, що становить 880 світлоточок.

Під час проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років у населених пунктах Царичанської ОТГ здійснювалася розчистка вулиць і доріг від снігових заметів (послуги трактора, екскаватора та бобкета по розгортанню снігу 136,1 тис. грн.), забезпечувалася безперешкодна робота громадського транспорту,  доступ людей до робочих місць та навчальних закладів, об’єктів громадського харчування та медичного обслуговування.

Протягом березня – листопада 2018 року працівниками здійснювалися комплексні заходи з упорядкування та приведення до належного естетичного та санітарного стану  території громади, об’єктів масового перебування та відпочинку населення, територій, закріплених за підприємствами, організаціями та установами.

Крім того, були приведені до належного санітарного стану смуги відведення автомобільних доріг у межах та за межами населених пунктів. Протяжність прибраних від сміття доріг становить 14,0 км.

Всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури та спорту, підприємства та організації Царичанської об'єднаної територіальної громади вчасно були підготовлені до нового опалювального періоду 2018-2019 років. Розпорядженням голови виконавчого комітету Царичанської селищної ради від 02.10.2018 № 186-р "Про початок опалювального періоду 2018-2019 років" розпочато опалювальний період.

Для  покращенню та розвитку системи питного водопостачання:

реалізовано проект "Реконструкція системи водопостачання від                    вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка  Царичанського  району Дніпропетровської області" (загальна кошторисна вартість – 1591,5 тис. грн, у т.ч. субвенція з обласного бюджету до місцевих бюджетів на співфінансування органів місцевого самоврядування області - учасників Швейцарсько-Українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO –              1000,0 тис. грн, місцевий бюджет – 91,5 тис. грн);

завершено реалізацію перехідного проекту 2017 року "Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка   Царичанського  району Дніпропетровської області" (загальна кошторисна вартість – 1561,4 тис. грн, у т.ч. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2017 році – 602,1 тис. грн,  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласний, місцевий бюджети – 800,0 тис. грн, місцевий бюджет – 159,3 тис. грн);

завершено роботи - "Реконструкція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області" (загальна кошторисна вартість – 1700,8 тис. грн, у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обласний, місцевий бюджети – 1200,0 тис. грн);

розпочато реалізацію проекту у 2018 році - "Будівництво системи водопостачання с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області" (загальна кошторисна вартість – 4616,4 тис. грн, у т.ч. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  - 3644,5 тис. гривень; за кошти місцевого бюджету здійснено перерахунок, коригування та експертизу ПКД 54,8 тис. грн.).

Видатки на ремонт доріг комунальної власності за 2018 рік склали 554,7 тис. гривень.

У січні-грудні 2018 року видатки на дорожнє господарство з поточного ремонту доріг комунальної власності склали 276,2 тис. гривень (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарово, грейдерування доріг, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші).

Видатки з капітального ремонту доріг комунальної власності здійснювалися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Видатки за звітний рік склали 278,5 тис. гривень (виготовлено проектно-кошторисну документації на капітальний ремонт доріг комунальної власності Царичанської селищної ради по пров. 2-й Приорільський с. Михайлівка 46,7 тис. гривень, вул. Центральній с. Юр`ївка 133,3 тис. гривень та  вул. Гагаріна с. Преображенка 98,5 тис. гривень).

У 2018 році капітальний ремонт доріг комунальної власності на території Царичанської ОТГ проводився лише департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету у таких населених пунктах: с. Турове вул. Приорільська,                             смт Царичанка вул. Суворова, Дачна, пров. Дачний, с. Преображенка                        вул. Гагаріна загальною вартістю близько 24 млн. грн протяжністю 5,65 км.

Постійне зростання цін на енергоресурси та зниження рівня якості надання послуг з теплопостачання висунуло на перше місце пріоритетність заходів щодо упровадження енергозберігаючої політики в  Царичанській громаді та пошуку енергоефективних технологій виробництва. У звітному періоді продовжувався моніторинг споживання природного газу, води, електричної та теплової енергії  в установах та організаціях, що фінансуються з місцевого бюджету, що дозволило своєчасно  здійснювати розрахунки за енергоносії та не допускати необґрунтованих витрат фінансового ресурсу.

Для упровадження енергоефективних заходів в усіх галузях і сферах діяльності, раціонального використання енергетичних ресурсів:

на виконання чинного законодавства у галузі газопостачання та Кодексу газорозподільних систем щодо зобов’язань побутових споживачів газу  встановити вузли обліку газу з дистанційною передачею даних, у т.ч. закладам освіти та охорони здоров’я до 1 травня 2019 року, Царичанською селищною радою виготовлено проектно-кошторисні документації по реконструкції вузлів обліку газу адмінбудівель сіл Юр'ївка, Прядівка, Михайлівка та системи газопостачання топкової адмінбудівлі Царичанської селищної ради                        (23,6 тис.грн – місцевий бюджет); системи газопостачання Преображенської ЗОШ І-ІІІ ступенів з заміною вузла обліку газу (22,5423 тис. грн – місцевий бюджет), вузлів обліку КЗК "Царичанська центральна бібліотека" та Дубівський сільський будинок культури (20,0 тис. гривень).

У 2019 році на виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Царичанської селищної ради на 2017-2020 роки з місцевого бюджету було виділено коштів в сумі 75,0 тис. грн., в тому числі 30,0 тис. грн. передано з селищного бюджету районному бюджету на спільне виконання заходів районної програми «Питна вода в Царичанському районі на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 19.09.2005 № 226-27/ХХІV, яка використана на розрахунки нормативів питного водопостачання; 45,0 тис. грн. передано з селищного бюджету районному бюджету на спільне виконання заходів програми «Щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємтсвам (установам), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Царичанського району на 2013-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 30.10.2013 № 263-25/VІ, яка використана на розробку індивідуальних технологічних норм використання питної води (30,0 тис. грн.) та на оформлення документів для отримання дозволу на спецводокористування (15,0 тис. грн.).

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2019 рік склали 2362,88045 тис. гривень.

Житловий фонд району налічує 40 багатоквартирних будинки, 14  із них   функціонує  на  засадах об’єднання   співвласників   багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що становить 35,0 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду. Протягом звітного періоду створено ОСББ "Першотравневий край".

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду виділено 51,85934 тис. гривень (на послуги з технічного обслуговування системи газопостачання 2,87524 тис.грн., інвентаризаційні послуги житлового будинку по вул. Царичанська 134є, смт. Царичанка 28,8981 тис. грн. та матеріали 9,973 тис. грн., на технічний нагляд по капітальному ремонту покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська 46                       смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області 10,113 тис. гривень.

Заходи з комплексного благоустрою місць загального користування громади (МЗК), у тому числі силами новоствореного КП "Господарник",  запроваджувалися як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного її мешканця. Постійно проводилось скошування карантинних бур'янів та порослі.

Для облаштування парків, скверів, площ, клумб, зелених зон та місць для відпочинку громадян були закуплені розсада декоративних квітів (615 штук), багаторічні насадження (дерев 55 шт., кущів 180 шт.) на загальну суму 19,130 тис. гривень.

Здійснено благоустрій дитячого майданчика по вулиці Царичанській (11-й квартал) в смт Царичанка, а саме: відремонтовано та пофарбовано паркан і інші елементи обладнання, завезено пісок.

Крім того, були приведені до належного санітарного стану смуги відведення автомобільних доріг у межах та за межами населених пунктів. Протяжність прибраних від сміття доріг становить 11 км.

Проводилися періодичні обстеження земельних ділянок на забур'янення та складалися приписи щодо порушників.

Закуплені та встановлені стаціонарні інформаційні дошки для розміщення оголошень в центрі селища Царичанка, вул. Царичанська 2 шт. вартістю 10,75 тис.гривень.

З метою приведення до естетичного вигляду паркової зони селища придбано скульптуру "Серце з металу" (20,0 тис. грн – місцевий бюджет).	Для забезпечення санітарно-гігієнічних норм під час проведення масових заходів на території Царичанської селищної ради був закуплений біотуалет (9,7 грн.).

Для проведення робіт з благоустрою території за рахунок коштів місцевого бюджету були придбані господарчі матеріали та вапно (58,20275 тис. грн.), запасні частини до бензокос і бензопил, трактора і велосипеда (34,7 тис. грн.), паливно-мастильні матеріали (106,9 тис. грн.).

Також здійснювались роботи з обслуговування та ремонту існуючих мереж освітлення, були закуплені електротовари для забезпечення їх безперебійного функціонування (293,65 тис. грн.) і залучені послуги автовишки (86,82 тис. грн.).

Також здійснювалися заходи по приведенню до належного санітарного стану та естетичного вигляду територій кладовищ громади, а саме були придбані комплекти огорожі (європаркан) на кладовища в смт Царичанка вул. Зелена (65,1 тис. грн.), с. Ненадівка Юр'ївський старостинський округ (40,7 тис. грн). Також комплект огорожі на меморіальний комплекс в с. Михайлівка (30,4 тис. грн – місцевий бюджет).

Для відновлення мережі вуличного освітлення та підвищення освітленості вулиць у населених пунктах територіальної громади у 2019 році:

у рамках освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад реалізовано проект "Реконструкція елементів благоустрою - мережі вуличного освітлення по вул. 14 Гвардійської дивізії в смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області" (кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  - 566,0 тис. гривень). Протяжність – 1772 метри;

за рахунок коштів з місцевого бюджету в смт Царичанка по вулицях Центральній та Царичанській проводилися роботи з реконструкції мережі вуличного освітлення, встановлювалися нові сучасні ліхтарі з енергозберігаючими лампами на кожній опорі (місцевий бюджет – 115,178 тис. гривень).

Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення станом на 01.01.2020 року становить 40,725 км, 931 світлоточка.

Під час проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років у населених пунктах Царичанської ОТГ здійснювалася розчистка вулиць і доріг від снігових заметів (послуги трактора, екскаватора та бобкета по розгортанню снігу 207,869 тис. грн.), забезпечувалася безперешкодна робота громадського транспорту,  доступ людей до робочих місць та навчальних закладів, об’єктів громадського харчування та медичного обслуговування.

Всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури та спорту, підприємства та організації Царичанської об'єднаної територіальної громади вчасно були підготовлені до нового опалювального періоду 2019-2020 років. Розпорядженням голови виконавчого комітету Царичанської селищної ради від 23.09.2019 № 168-р "Про початок опалювального періоду 2019-2020 років" розпочато опалювальний період.

Проводилися заходи з підготовки до початку опалювального періоду 2019/2020 років комунальних закладів громади, а саме: здійснена повірка сигналізаторів газу, коректорів, ревізія опалювальних систем, поновлено маркування та написи. Пройшли навчання  оператори котелень і відповідальні особи за топкові.

Для забезпечення потреб жителів Михайлівського старостинського округу в наданні  якісних послуг - проводилося переобладнання адміністративних приміщень колишньої школи в с. Михайлівка під розміщення адмінбудівлі Михайлівського старостинського округу та ФАПу (а саме, проведено заміну 11 дерев’яних віконних блоків на металопластикові; встановлено нові вхідні двері; проведено облицювання підлоги кахлем в спеціалізованих приміщеннях; відремонтовані кімнати для туалетів; проведено заміну системи водопостачання та електропостачання). Станом на 01.01.2020 виготовлений проект для подальшого проведення капітального ремонту приміщення (проведено уточнення здійснення видів робіт та суми коштів на їх реалізацію).

Для планомірного розвитку існуючої вулично-дорожньої та автотранспортної пасажирської мережі:

відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації                     Р-163/0/3-19 від 28 березня 2019 року відремонтоване дорожнє полотно провулку 2-й Приорільський в с. Михайлівка, вул. Центральна в с. Юр'ївка та вул. Зелена в с. Преображенка (10,221 млн. грн – обласний бюджет);

проведений поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях Шевченка, Театральна, Подолянська та на площі Т.Г. Шевченка в смт Царичанка, грейдерування ділянки дороги від вул. Космічна буд. № 1 до дамби в                         с. Прядівка, загальною площею 450 кв.м та (місцевий бюджет –                           198,922 тис. гривень);

на території Юр'ївського старостинського округу завершені роботи по поточному ремонту дороги місцевого значення загального користування О042006 Гупалівка-Юр'ївка-Преображенка на ділянці від с. Юр'ївка до                         с. Преображенка,  загальною площею ремонту 17 тис. кв. метри;

виготовлено проектно-кошторисну документацію (290,10 тис.грн.) та отримано позитивний звіт державної будівельної експертизи по проекту "Капітальний ремонт тротуарів вздовж вул. Царичанська смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області", загальною кошторисною вартістю 24910,625 тис. гривень.

Для  покращення та розвитку системи питного водопостачання:

завершена реалізація перехідного проекту 2018 року "Будівництво системи водопостачання с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області. Коригування" (загальна кошторисна вартість – 4616,384 тис. грн, у т.ч. у 2018 році використано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у сумі 3644,458 тис. грн, з місцевого бюджету – 121,6853 тис. грн; у 2019 році – станом на 01.11.2019 освоєно коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у сумі 730,024 тис. грн, з місцевого бюджету - 9,232 тис. гривень). Отриманий сертифікат про готовність об’єкта.

розпочато виконання будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція водозабірної свердловини, водонапірної башти та підвідних водопроводів для водопостачання смт. Царичанка і с. Івано-Яризівка Царичанського  району Дніпропетровської області" (загальна кошторисна вартість – 4274,863 тис. грн, у т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році – 3034,0 тис. грн; місцевий бюджет – 215,670 тис. гривень).

Для здійснення заходів у сфері благоустрою населених пунктів громади були придбанні трактор БЕЛАРУС 82.1-23/12-23/32  з навісним обладнанням (відвал для снігу, навісний подрібнювач для гілок, фронтальний навантажувач КУН GENERAL 1200, джойстік для керування навантажувачем з 3-х секційним електроклапаном) та причіп 2ПТС-4  з надставними бортами в рамках співфінансування проекту DOBRE  "Екосервіс у громаді: спеціалізована техніка для надання послуг з благоустрою місць загального користування" –                     875,1 тис. гривень (місцевий бюджет). А також, косарку-кущоріз БЛ-2,  вартістю 113,400 тис. гривень (субвенція з обласного бюджету на  виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році) та косарку-роторну 1,65 у комплекті з карданом, вартістю 29,052 тис. грн (місцевий бюджет).

До Царичанської дільниці Новомосковського відділення                           ПАТ "Дніпропетровськгаз" подані заявки для виконання робіт по реконструкції вузлів обліку газу адмінбудівлі КЗК "Царичанська центральна бібліотека", адмінбудівлі Царичанської селищної ради, адмінбудівлі в с. Михайлівка, клубного закладу "Дубівський сільський клуб".

У 2020 році потребуватимуть перерахунку проекти з виконання робіт по реконструкції вузлів обліку газу адмінбудівлі КЗК "Царичанська центральна бібліотека", адмінбудівлі Царичанської селищної ради, адмінбудівлі в                           с. Михайлівка, клубного закладу "Дубівський сільський клуб".

У 2020 році видатки на житлово-комунальне господарство склали 4721,966 тис. гривень.

Житловий фонд району налічує 40 багатоквартирних будинки, 14  із них   функціонує  на  засадах об’єднання   співвласників   багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що становить 35,0 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду.

Видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду склали 7,03127 тис. гривень (0,795 тис. грн. придбано автоматичний вимикач та 5,49089 тис. грн. оплата послуг технічного обслуговування системи газопостачання, 0,74538 тис. грн. послуги з пломбування вузлів обліку по житлових будинках комунальної власності селищної ради.

Заходи з комплексного благоустрою місць загального користування громади (МЗК), у тому числі силами КП "Господарник",  запроваджувалися як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного її мешканця. Постійно проводилось скошування карантинних бур'янів та порослі, залучені послуги з прибирання та підмітання вулиць (662,07 тис. грн.).

У квітні - вересні поточного року в рамках виконання заходів щодо упередження  поширення на території  громади коронавірусної інфекції:

проведена  санітарна обробка паркової зони смт Царичанка (Парк Слави), вул. Театральна, вул. Царичанська, прибудинкової території Царичанської районної лікарні.

Під час проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років у населених пунктах Царичанської ОТГ здійснювалася розчистка вулиць і доріг від снігових заметів (послуги екскаватора та бобкета по розгортанню снігу 8,04 тис. грн.), забезпечувалася безперешкодна робота громадського транспорту,  доступ людей до робочих місць та навчальних закладів, об’єктів громадського харчування та медичного обслуговування. Також оплачено технічне обслуговування газопроводів 12,65922 тис. гривень та витрати на природний газ 1,54626 тис. гривень для «вічного вогню» в парку Слави смт Царичанка.

Придбані та встановлені по вулиці Соборна в смт Царичанка попереджувальні дорожні знаки (1.11 «Пагорб») 4,38 тис. гривень.

Для забезпечення дозвілля дітей та їх всебічного розвитку були придбані  та встановлені дитячі ігрові майданчики - у районі 40-квартирного будинку  по вул. Царичанській 118/в, по вул. Базівській  смт Царичанка, по вул. Соснова в смт Царичанка; оновлені  ігрові елементи на  дитячих майданчиках – в центральній частині села Прядівка Прядівського старостинського округу, с. Кущівка Бабайківського старостинського округу, с. Ненадівка Юр'ївського старостинського округу та на 11 кварталі смт Царичанка загальною вартістю 246,622 тис. гривень.

Для комфортного облаштування місць висадки та посадки пасажирів, які користуються послугами громадського транспорту були закуплені шість автобусних зупинок на суму 149,7 тис. гривень (с. Михайлівка вул. Вороного,                 с. Івано-Яризівка центр села та вул. Автомобільна, смт Царичанка вул. Івана Мазепи, с. Драгівка, с. Лисківка).

В центральній частині селища Царичанка та вздовж дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка були встановлені 9 камер відеоспостереження з потужною оптикою і кутом огляду 360 градусів, здійснено монтаж  системи управління (53,9 тис. грн.). Придбані електротовари та карта пам'яті для встановлення системи відеоспостереження 4,18 тис. гривень, оплачено послуги по встановленню та монтажу системи відеоспостереження 197,99999 тис. гривень. У подальшому потужність системи дозволяє здійснити  розширення мережі відеоспостереження, додаючи нові пристрої кількістю до 64 одиниць.  Завдання встановлених камер – це посилення безпеки населення, захист об’єктів громади та комунального майна. Відеореєстратори  дають змогу бачити в реальному часі і переглядати відео в записі за досить тривалий період.

Для збирання твердих побутових відходів були закуплені дев'ять контейнери загальною вартістю 47,7 тис. гривень. Оплачено послуги вивезення та поховання ТПВ 8,35086 тис. гривень та послуги асинізатора 3,28092 тис. гривень.

Для облаштування парків, скверів, площ, клумб, зелених зон та місць для відпочинку громадян були закуплені розсада квітів (8,247 тис. грн.), багаторічні насадження (54,9 тис. грн.).

Для розміщення святкових та інформаційних оголошень по території громади були придбані банери (10,87 тис. грн), прапори – 0,95 тис. гривень.

Крім того, були приведені до належного санітарного стану смуги відведення автомобільних доріг у межах та за межами населених пунктів. Протяжність прибраних від сміття доріг становить 58 км.

Проводилися періодичні обстеження земельних ділянок на забур'янення та складалися приписи щодо порушників.

Для проведення робіт з благоустрою території за рахунок коштів місцевого бюджету були придбані господарчі матеріали та вапно (74,4522 тис. грн.), запасні частини та матеріали до бензокіс і бензопил, бензопила (21,09 тис. грн.), паливно-мастильні матеріали (16,12 тис. грн.).

Також здійснювались роботи з обслуговування та ремонту існуючих мереж освітлення, були закуплені електротовари для забезпечення їх безперебійного функціонування (230,41 тис. грн.) і залучені послуги автовишки (113,01 тис. грн.). Оплачено витрати на електроенергію для забезпечення вуличного освітлення 545,3109 тис. грн.,

За рахунок інших джерел власних надходжень (1634,53846 тис. грн.) отримано гранти та дарунки від DOBRE USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» в рамках проекту «Екосервіс у громаді: спеціалізована техніка для надання послуг з благоустрою місць загального користування» - автовишка.

Також здійснювалися заходи по приведенню до належного санітарного стану та естетичного вигляду територій кладовищ громади, а саме були придбані комплекти огорожі (європаркан) на кладовища в смт. Царичанка вул. Майська (86,51 тис. грн.), с. Івано-Яризівка вул. Службова (68,652 тис. грн),                 с. Прядівка вул. Гагаріна (67,265 тис. грн), в парк Слави смт Царичанка (17,985 тис. грн.).

Для відновлення мережі вуличного освітлення та підвищення освітленості вулиць у населених пунктах територіальної громади у 2020 році: 	за рахунок коштів з місцевого бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація (180,7 тис. грн.) по робочому проекту «Реконструкція елементів благоустрою - мережі вуличного освітлення східної частини смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та отримано позитивний експертний висновок (кошторисна вартість 1700,698 тис. грн., протяжність 5100 метрів).;

розширено мережу вуличного освітлення по вулиці Театральній в                       смт Царичанка, а саме збільшено її протяжність на 244 метри та додатково встановлено 7 світлоточок (місцевий бюджет).

Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення станом на 01.01.2021 року становить 41,909 км, 1069 світлоточок.

Для планомірного розвитку існуючої вулично-дорожньої та автотранспортної пасажирської мережі за рахунок коштів з місцевого бюджету:

проведений поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вулицях Олійника (від буд. № 1 до траси Н-31) (80,89 тис.грн.), Селянська (від буд. № 1 до траси Н-31) (50,20 тис. грн.), Бутенка (від буд. № 40а до траси Н-31) (31,11 тис. грн) в смт Царичанка, с. Прядівка вул. Центральна (75,41 тис. грн) загальною площею 469,49 кв.м;

виготовлено проектно-кошторисну документацію (22,94 тис. грн.) по проекту «Капітальний ремонт частини дороги по вулиці Центральній (від магазину за адресою: вулиця Центральна, 44 до перехрестя з вулицею Шкільна) в селі Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» загальною кошторисною вартістю 1955,674 тис. гривень;

виготовлено проектно-кошторисну документацію (122,19126 тис. грн) по проекту «Капітальний ремонт тротуарів центральної частини смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та отримано позитивний експертний висновок, кошторисна вартість 3389,15813 тис. гривень;

виготовлено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» (296,06 тис. грн.).

За сприянням селищної ради та спонсорських коштів:

організовано планування дорожнього покриття автогрейдером - узбіччя траси, в’їзних карманів та під’їздів до торгівельних закладів, аптеки  в районі хлібозаводу смт Царичанка;

відремонтовано частину  під’їзної  дороги  та прибудинкової території  на території Царичанської центральної  лікарні, зокрема улаштовано нові під’їзди  до відділення швидкої допомоги;

проведено ямковий ремонт ділянки дороги від  с. Івано-Яризівка у напрямку с. Преображенка, протяжністю 12 км;

проведено грейдерування дорожнього полотна та здійснено підсипання шлаком по вул. Новостроївська в с. Новостроївка (8,64 тис. грн.).

Для  покращення та розвитку системи питного водопостачання:

за кошти місцевого бюджету здійснювалися будівельні роботи на об'єкті "Реконструкція водозабірної свердловини, водонапірної башти та підвідних водопроводів для водопостачання смт. Царичанка і с. Івано-Яризівка Царичанського  району Дніпропетровської області", а саме проведено встановлення водопровідної башти (60,0 тис. грн), технічний нагляд – 0,84 тис. грн.  Очікуваний залишок коштів по проекту становить 161,6 тис. грн, які будуть спрямовані у 2021 році на роботи з перепідключення, дезінфекції та пусконалагоджуваних робіт нової мережі водопроводу.

Також на виконання заходів Програми були передані кошти з селищного бюджету районному бюджету в сумі 28 264,0 гривень для КП «Царичанське ВОЖКГ», які були використані на проведення капітального ремонту двигуна на спеціалізований автомобіль-сміттєвоз ГАЗ 3309.

Секретар

Царичанської селищної ради				Н. ГЕРАСИМЕНКО